产品需求文档

案例评测与结果回流平台

把提示词案例变成可复用素材的内部工具

版本 v2.1（精简版）
内容团队
2026 年 10 月 20 日
状态：评审中

目录

1 问题	1

2 定位	1

3 核心流程	1

4 功能要点	1

4.1 案例库	1

4.2 发起测试	1

4.3 运行结果	1

4.4 带走内容	1

5 三个必须守住的技术决定	1

5.1 版本锁定	1

5.2 运行目录隔离	1

5.3 不做双向同步	1

6 计划与风险	1

# 案例评测与结果回流平台 产品需求文档

摘要

本产品是内容团队内部使用的案例评测工具。它把散落的提示词案例整理成结构化资产，支持一次选中多个案例、一键在本地跑多个模型，结果连同产物、耗时、成本自动归档，并能以复制或下载的方式直接变成可用的文章素材。 它不解决哪个模型更强，只解决结果从产生到被引用这一段的信息损耗。据此不做判定器、不做正确率统计，也不接第三方文档接口，整体工作量收敛到 8 至 9 人周。

## 1 问题

现在的流程是：把案例整理成提示词，分别喂给几个模型，截图粘贴进飞书，写文章的人翻文档找，再搬进稿件。

规模小的时候这套流程可用，因为人还记得到底是谁在什么时候跑的。但它有一个不可逆的损失：一次运行本来产生的是结构化数据，包括案例、模型版本、参数、耗时、成本和产物文件，为了塞进文档，被压成了截图和一段描述。压平之后无法还原，三个月后没人说得清那张图是哪个版本、什么参数跑出来的。

由此带来三个后果：结果无法横向比较，因为口径不一致；素材不可检索，因为散落在多篇文档；视频在飞书里不自动播放，读者看不到效果。

## 2 定位

一句话：把提示词案例变成可复用素材的内部工具。

两个角色，两种视角。跑测试的同学要的是操作台，选案例、配模型、发起、判定；写文章的同学要的是素材库，找结果、看对比、导出。同一个页面同时服务两者，两边都不好用，所以导航上必须分开。

非目标三条：不做自动打分与正确率；不做对外 SaaS；不做云端沙箱，因为模型装在同事本机，云端复现不了环境。

成功标准两条：一次批量运行的结果整理耗时从约 30 分钟降到 1 分钟以内；每条结果都带完整元信息。

## 3 核心流程

选案例、进发起页配模型与参数、复制命令在本地执行、跑完自动回传、在矩阵里看结果、标记判定并写备注、导出到飞书。

三个关键判断决定了后面所有设计。

第一，批量而非单条。一次选多个案例、一次跑多个模型，因为写文章时比较的是一批结果，不是一条。

第二，结果用矩阵看。行是案例、列是模型，一屏看完；列表要逐条点开，比较成本太高。

第三，导出就是终态。导出的东西要能直接进稿子，不需要再加工。

## 4 功能要点

四块功能按使用顺序排列：案例库负责定义，发起页负责配置，结果页负责判断，导出负责交付。

### 4.1 案例库

卡片上半是效果预览，下半是提示词原文。案例的本质是那句提示词，标题是冗余信息；效果预览决定了这条案例值不值得跑。

三个维度正交：场景、能力维度、产物类型。三者回答的是不同问题，混成一层标签以后就没法按任一维度聚合。

单击即多选，选中后底部浮出操作条。不在列表页直接运行，因为运行要配参数。

### 4.2 发起测试

独立页面，因为要放模型版本、思考模式、温度、并发、超时，弹窗放不下。

调用层级分两种，由案例决定，不由发起人临场选。产物是一段文字的案例直接调模型接口，变量最少、结果可比、秒级返回；产物是一个文件的案例（网页、游戏、三维资产）必须走执行器，因为要写文件、跑命令。同一个案例内的所有模型必须走同一层，否则产物形态与用量口径都不一样，摆在一起没有意义。界面上要标出本批多少走接口、多少走执行器，因为两者耗时相差一个数量级。

模型上限三个。这不是技术限制，是可读性限制：三列是并排阅读的上限，四列要横向滚动，对比价值下降。

页面右侧实时给出命令行。浏览器不能启动本地进程，命令是唯一入口。

### 4.3 运行结果

矩阵呈现，行是案例、列是模型，每格是产物缩略图、耗时与三档判定。点开是三栏对比，包含产物、指标、判定和一句话备注。

判定只保留可用、待定、不能用三档，不做数值评分。内容类产出的差异不是分数能表达的，强行打分只会让人编数字。

协作发生在这里，而不是在文件上。判定与备注即时同步，并留一行痕迹说明谁在什么时候改的；每条结果有固定链接，谁打开都是同一份；讨论挂在具体结果上，不必回到群里说，三个月后还能翻到；运行状态可见，避免两个人重复跑同一批。视频不提供复制，只提供下载与链接，因为一份文件分发出去就会变成多个版本，而这正是当前流程最大的问题。

可见性从简：登录后团队内全部可见，不做按人分权。但结果按状态分三级——运行中标灰且不进统计，已完成未判定标为未评审，已判定的才作为可信结果呈现。对外分享必须另走一套：生成带随机串的只读链接并设有效期，打开只看得到这一条运行，不能把内部地址直接发出去。

### 4.4 带走内容

不接第三方文档接口，网页本身就是最终形态。先分清两种人：跑测试的同学产物本来就在自己机器上，命令行跑完落在本次运行的目录里，根本不需要下载；真正需要带走的是写文章的同学，而他在另一台机器上。

对后者提供四个出口。复制整组，把当前对比渲染成带表格的富文本，一次粘贴进文档。复制单图，以位图形式进剪贴板。下载，单文件或整包打包。深链接，文档里只贴链接，内容更新后仍指向最新状态。

剪贴板传不了文件，这是操作系统的边界，不是网页做得不好。视频从来没有复制粘贴这回事；GIF 即使进了剪贴板，粘到别的应用也多半只剩首帧。所以视频和 GIF 只能走下载，界面不要给一个按不动的复制按钮。

批量场景必须打包。一次运行十几条结果，逐条下载不现实，应导出一个压缩包，内含对比表、用量数据和按案例分目录的产物文件。

另外提供一种替代形态：把视频按等间隔抽帧拼成一张九宫格图片。静态图可以复制、可以粘贴、不会在文档里失效，说明过程时信息密度也比动图高。GIF 与拼图并存，由使用者选择。

## 5 三个必须守住的技术决定

以下三条不是实现细节，而是决定这套数据以后还能不能用的约束。写在这里，是因为它们在后期补不上。

### 5.1 版本锁定

运行记录锁定案例版本与模型版本的组合，任何一方变更都不影响历史记录。这是数据可信度的地基，第一版就要做。

### 5.2 运行目录隔离

每次运行使用独立目录。共用目录会被后完成的覆盖，产物归属错乱且不可恢复。耗时受并发影响只是数据质量问题，产物覆盖是数据丢失问题。

### 5.3 不做双向同步

无论是接文档接口还是别的方式，一律只做单向输出。一旦建立双向同步，就要面对两边都能改、谁是真相对不上、冲突怎么合并这三个问题。团队规模不需要这种复杂度。

## 6 计划与风险

分三期，按依赖关系而非功能多少划分。P0 结束即可验证整条链路是否成立。

| 阶段 | 范围 | 预估 |
| --- | --- | --- |
| P0 打通链路 | 案例库、命令行工具、两个适配器、结果矩阵、详情对比 | 5 周 |
| P1 补齐协作 | 发起页参数、判定与备注、运行历史、案例新建 | 2 周 |
| P2 补齐带走 | 复制整组、复制单图、打包下载、GIF 多段剪辑 | 1 到 2 周 |

合计 8 到 9 人周，两人协作约 4 到 5 周。

| 风险 | 应对 |
| --- | --- |
| 适配器长尾，每接一个新执行器两到五天 | 首版只接最常用的两个，其余按需排期 |
| 非工程同学不会用终端，退回截图 | 首版给一键复制命令，反馈不佳再补托盘程序 |
| 复制体验不如预期，仍需手工搬运 | 上线后统计每周搬运次数，超过阈值再补文档接口 |