产品需求文档

案例评测与结果回流平台

把提示词案例变成可复用素材的内部工具

版本 v2.0
内容团队
2026 年 10 月 20 日
状态：评审中

目录

1 文档信息	1

2 背景与问题	1

2.1 现状流程	1

2.2 问题拆解	1

2.3 为什么不做通用评测平台	1

3 产品定位	1

3.1 一句话定义	1

3.2 目标用户与角色	1

3.3 目标	1

3.4 非目标	1

3.5 成功指标	1

4 信息架构	1

4.1 核心对象	1

4.2 三个维度	1

4.3 导航结构	1

5 功能需求	1

5.1 案例库	1

5.2 发起测试	1

5.3 运行结果	1

5.4 导出	1

5.5 本地执行器	1

6 关键流程	1

6.1 主流程	1

6.2 异常分支	1

7 数据模型	1

7.1 案例	1

7.2 运行	1

7.3 结果	1

7.4 版本锁定原则	1

8 技术方案	1

8.1 总体架构	1

8.2 适配器契约	1

8.3 工作目录隔离	1

8.4 并发处理	1

8.5 飞书集成	1

8.6 产物处理	1

8.7 存储	1

9 非功能需求	1

10 分期计划	1

11 风险与应对	1

12 待决问题	1

13 与 v1.0 的主要差异	1

# 案例评测与结果回流平台 产品需求文档

摘要

本产品是内容团队内部使用的案例评测与结果回流工具。它把散落的提示词案例整理成结构化资产，支持一次选中多个案例、一键在本地跑多个模型，结果连同产物、耗时、成本自动归档，并能导出成可直接放进文章的素材。 与上一版构想的根本区别在于：本产品不做模型能力评分，只解决结果从产生到被引用这一段的信息损耗。据此砍掉判定器体系与正确率统计，整体工作量从约 20 人周收敛到 11 至 13 人周。

## 1 文档信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档名称 | 案例评测与结果回流平台 产品需求文档 |
| 版本 | v2.0 |
| 日期 | 2026 年 10 月 20 日 |
| 状态 | 评审中 |
| 适用范围 | 内容团队内部使用，不对外发布 |
| 替代关系 | 替代 v1.0 草稿（原文档仅列出问题清单与形态构想，未定义数据契约与流程） |

本次修订的背景是产品定位发生了实质性收窄：从面向模型能力评测的平台，调整为面向内容生产的结果回流工具。这一调整删去了一半以上的原定范围，也改变了几乎全部的功能优先级，因此按新文档重写而非增量修改。

## 2 背景与问题

问题不在于缺少评测工具，而在于一次运行产生的结构化事实，在流转过程中被反复压平成可复制的图文，最终失去了版本、耗时与成本这些支撑判断的元信息。

### 2.1 现状流程

团队当前的评测工作没有系统支撑，依靠人工作业串起来，大致分为五步。

第一，有人在文档、对话、网页或本地素材里找到一个可用的案例，把它整理成一段提示词。第二，把这句提示词分别喂给几个模型，等结果出来。第三，截图或复制结果，粘贴进飞书文档，顺带记下模型名和大概的效果评价。第四，写文章的同事去翻飞书文档，找到需要的那几条结果。第五，再把内容搬进最终稿件。

这套流程在小规模时是可用的，问题在于它把一次运行产生的结构化事实压平成一段可以复制的图文，而压平是不可逆的。

### 2.2 问题拆解

| 编号 | 问题 | 具体表现 | 后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | 结果被反复搬运 | 同一份结果在飞书与稿件之间至少搬两次 | 搬运过程中丢失模型版本、耗时、成本等元信息 |
| P2 | 运行口径不一致 | 不同人用不同的提示词措辞、不同的模型版本、不同的参数 | 两个结果无法横向比较，也无法复现 |
| P3 | 素材不可检索 | 结果以图片和文字散落在多篇文档中 | 想找某个模型在某类任务上的表现，只能靠记忆和翻聊天记录 |
| P4 | 视频素材难进文档 | 飞书文档中的视频不会自动播放，需要点开 | 读者看不到效果，写文章时只能描述 |

其中 P1 是主诉，P2 是隐性但更严重的问题：它使得积累下来的结果在三个月后基本失去参考价值。

### 2.3 为什么不做通用评测平台

上一版构想包含判定器注册表、正确率统计、加权评分、多次重复取分布等能力。经讨论，这些能力服务于模型能力横向评测场景，与本团队的实际工作不匹配。

首先，团队的产出是内容，不是模型选型报告，判定标准是这条结果能不能用进稿子，而不是准确率是否达到某个阈值。其次，内容类产出包括文案、图片、网页与视频，大量依赖主观判断，客观判定器的覆盖率很低，强行引入会把简单问题复杂化。再次，每次运行的成本以模型调用费为主，重复多次取分布在经济上不划算。

因此本期明确不做判定器体系，改为轻量的人工判定加一句话备注。

## 3 产品定位

定位决定了取舍。本产品的边界是案例的定义、运行的组织、结果的归档与导出，不延伸到模型能力评估或选型建议。

### 3.1 一句话定义

一个把提示词案例变成可复用素材的内部工具：选中若干案例，一键在本地跑多个模型，结果连同产物、耗时、成本一起结构化归档，并能直接导出成可放进文章的素材。

### 3.2 目标用户与角色

| 角色 | 职责 | 核心诉求 | 使用频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 跑测试的同学 | 维护案例、发起运行、判定结果 | 少点击、少配置、跑完不用再整理 | 每天 |
| 写文章的同学 | 检索结果、挑素材、导出 | 快速找到某个模型在某类任务上的表现，并且能直接引用 | 每周 |
| 团队负责人 | 看覆盖度与趋势 | 哪些场景还没测过、哪些模型明显落后 | 每月 |

两个主要角色的界面诉求不同：前者是操作台，后者是素材库。同一个页面同时服务两者会两边都不好用，因此导航上做区分，具体见 4.3 节。

### 3.3 目标

第一，把一次批量运行的结果，从需要人工整理约 30 分钟降低到零操作。第二，让任意一条结果为可检索、可对比、可引用的结构化记录。第三，让导出的素材能直接进入飞书文档，包含可自动播放的动态图。

### 3.4 非目标

| 非目标 | 原因 |
| --- | --- |
| 自动化评测打分、正确率统计 | 与内容场景不匹配，见 2.3 节 |
| 对外 SaaS、多租户、计费 | 内部工具，无此需求 |
| 云端沙箱执行 | 模型与工具装在同事本机，云端无法复现环境 |
| 自动抓取案例 | 案例质量依赖人工挑选，自动化收益低 |
| 模型训练或微调 | 不在职责范围内 |

### 3.5 成功指标

| 指标 | 现状 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| 单次批量运行的结果整理耗时 | 约 30 分钟 | 小于 1 分钟 |
| 结果中带有完整元信息的比例 | 估计不足 30% | 100% |
| 写稿时找不到历史结果而重跑的次数 | 每周数次 | 每周不超过 1 次 |
| 从案例库到产出可用素材 | 无固定路径 | 3 步以内 |

## 4 信息架构

整个系统围绕五个对象组织。理解这五个对象的层级关系，是理解后续所有界面与接口的前提。

### 4.1 核心对象

| 对象 | 定义 | 关键属性 |
| --- | --- | --- |
| 案例 | 一条提示词加一份期望效果，是评测的最小单位 | 提示词、效果预览、场景、能力维度、产物类型、版本 |
| 运行 | 一次批量执行，覆盖若干案例与若干模型 | 发起人、时间、案例集合、模型集合、并发度、状态 |
| 结果 | 运行中某案例与某模型交叉的那一格 | 产物、耗时、Token、成本、判定、备注 |
| 产物 | 结果的具体文件 | 类型、路径、尺寸、时长 |
| 导出 | 一次导出的快照 | 目标位置、包含内容、时间 |

层级关系为：一个运行包含多个结果，一个结果对应一个案例与一个模型，并挂载一到多个产物。案例本身有版本，运行记录中锁定当时使用的版本，以保证历史结果可追溯。

### 4.2 三个维度

案例的分类不采用单一标签，而是三个正交维度。这三者描述的是不同的问题，混在一层会导致后续无法按任一维度聚合。

| 维度 | 回答的问题 | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 场景 | 这条案例属于什么业务场景 | 游戏开发、3D 体素、前端落地页、代码编程、视频生成、数据可视化 |
| 能力维度 | 这条案例主要考验模型的什么能力 | 长任务、代码编程、视觉理解、图表推理、指令遵循 |
| 产物类型 | 跑完之后产出的是什么 | 网页、视频、图片、文案 |

一个案例属于且仅属于一个场景与一种产物类型，但可以同时挂多个能力维度。例如用体素还原参考建筑，同时考验视觉理解与长任务。三个维度均支持单值筛选，可叠加使用。

### 4.3 导航结构

| 一级入口 | 面向角色 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 案例库 | 跑测试的同学 | 浏览、筛选、多选、新建案例 |
| 发起测试 | 跑测试的同学 | 独立页面，配置模型与参数后下发 |
| 运行结果 | 写文章的同学 | 以矩阵形式浏览结果，点开看对比，导出素材 |

发起测试之所以独立成页而非弹窗，是因为它承载了模型版本、思考模式、温度、并发、超时等参数，弹窗放不下，也不利于二次调整后重跑。

## 5 功能需求

以下按三个一级入口与导出能力展开。每一节描述界面呈现与交互规则，字段与取值以第七章的数据模型为准。

### 5.1 案例库

案例卡片。卡片是案例的唯一展示形态，采用上下结构。上半部分为效果预览，占卡片高度约一半，展示这条提示词期望得到的产出样式；下半部分为提示词原文，最多三行，超出省略；底部一行显示已挂的能力维度、已跑过的模型数量以及看结果入口；右上角角标显示产物类型与场景。

选择提示词加效果而非标题加描述，是因为案例的本质就是那句提示词，标题是冗余信息；而效果预览决定了这条案例是否值得跑，缺少它就得点进去才知道。

| 字段 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 提示词 | 是 | 完整原文，不做改写 |
| 效果预览 | 是 | 图片或渲染缩略图，用于判断案例价值 |
| 场景 | 是 | 六选一 |
| 能力维度 | 是 | 至少一个，可多选 |
| 产物类型 | 是 | 四选一 |
| 备注 | 否 | 供维护者记录约束条件，不进入导出 |

筛选与检索。左侧栏按三个维度分组展示，每组带数量统计。点击即筛选，再次点击取消。三个维度可叠加，全部为默认态。顶部提供关键词搜索，匹配提示词正文。结果为空时不显示空白页，而是提示当前筛选组合下没有案例，并提供清除筛选的入口。

多选。单击卡片即选中，选中态为蓝色描边加左上角勾选标记。多选数量不设上限，但发起页会提示总运行数，超过 30 次时二次确认。选中后底部浮出操作条，显示已选数量与进入发起页按钮，不在此处直接运行，因为运行需要配置模型与参数。

新建与编辑。提供两条入口，落到同一份数据：网页表单填写提示词、上传效果图、选择三个维度；或在仓库的 cases/<case_id>/ 目录下放清单文件与素材，提 PR 评审后合入。以仓库为准，网页表单写入时自动生成提交。这样案例定义天然带版本与评审记录，也避免有人在网页上改了案例导致历史结果不可比：案例修改必须新增版本，历史运行仍指向旧版本。

### 5.2 发起测试

页面结构。左侧为配置区，右侧为固定的汇总与命令行区。页面顶部显示本次下发的案例数与模型数。配置区包含三块：已选案例以标签形式列出，可单个移除；模型与参数每个被选中的模型一行；运行设置包含并发数与单例超时。

模型与参数。同时对比的模型数量上限为 3 个。这不是技术限制，而是可读性限制：矩阵视图中三列是并排阅读的上限，四列以上需要横向滚动，对比价值下降。

| 参数 | 取值 | 默认 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 具体版本 | 由模型族决定，如 gpt-5.5、gpt-5.4、gpt-5.5-mini | 该族最新稳定版 | 版本必须落到具体标识，不能只记厂商名 |
| 思考模式 | 关闭、中、高 | 关闭 | 影响推理开销与耗时，不适用于所有模型 |
| 温度 | 0 到 2 | 0.7 | 内容类任务通常需要一定随机性 |

运行设置。并发数为本机同时执行的任务数，默认 2，可选 1 到 3；并发数会写入运行记录，因为它影响耗时。单例超时默认 30 分钟，超时记为失败并保留已有产物。

命令行下发。右侧实时生成命令，供在本地终端执行。

eval run \ --cases c1,c3,c4 \ --model gpt-5.5 --temp 0.7 \ --model deepseek-v4 --temp 0.7 --thinking 中 \ --concurrency 2 \ --timeout 30m

页面不直接启动本地进程，因为浏览器无法做到，命令是唯一的执行入口。确认执行后，页面提示已提交，运行记录进入进行中状态。

### 5.3 运行结果

矩阵视图。结果以矩阵呈现：行是案例，列是模型，格子是一次结果。每个格子包含产物缩略图、耗时与人工判定标签，点击格子进入该案例的详情。选择矩阵而非列表，是因为批量运行后会产出案例数与模型数相乘条结果，列表需要逐条点开才能比较，而矩阵一屏即可看出哪个模型在这一批里整体更好。

结果详情。详情为三栏并排，每栏对应一个模型，包含产物预览区、三个指标、三个判定按钮以及一句话备注输入框。产物预览区高度固定，文本类可滚动，图像与视频类按比例适配。备注是给写文章的同学看的，因此文案上要明确提示写文章的人会看到。判定与备注即时保存，不设保存按钮。

运行记录。列表展示历史运行，按时间倒序。每条显示发起人、时间、案例数、模型数与完成状态，点击进入该次运行的矩阵。批量运行是常规操作，因此运行结果入口默认进入最近一次运行，历史记录作为次级入口，避免每次都要先选一次运行。

### 5.4 导出

导出到飞书文档。从一次运行或一组结果导出，在指定的飞书文件夹下新建文档，内容包含标题与运行元信息、对比表格、每个案例的产物，以及指回本系统的原始记录链接。图片直接插入，视频以 GIF 形式插入。导出为快照，不建立双向同步，原因见 8.5 节。

视频转 GIF 与多段剪辑。视频类产物需要先转成 GIF 才能进入飞书文档，因为飞书文档中的视频不会自动播放。导出界面提供时间轴剪辑：在时间轴上点击设定起点，再次点击设定终点，生成一个片段；可添加多个片段，按添加顺序合成；每个片段可单独删除，显示起止时间与时长。

| 输出参数 | 可选值 | 默认 |
| --- | --- | --- |
| 宽度 | 480 px、640 px、800 px | 640 px |
| 帧率 | 8、10、12、15 fps | 12 fps |
| 循环 | 无限循环、播放一次 | 无限循环 |

体积预估为强制能力。飞书文档单张图片有大小上限，GIF 超过 5 MB 会导致上传失败。界面需实时显示预估体积与进度条，超过阈值时给出可执行的降档建议，例如提示降到 480 px 与 10 fps 可控制在 4.2 MB，并支持一键应用。不允许用户剪完才发现无法上传。

预估公式按像素总量与帧数估算：

预估字节数 ≈ 宽度 × (宽度 × 9 / 16) × 帧率 × 总时长 × 0.18

系数 0.18 为调色板量化后的经验值，实际误差在正负 25% 以内，足以指导降档决策。

### 5.5 本地执行器

形态。命令行工具，单二进制分发，支持 macOS 与 Linux。核心子命令如下。

| 命令 | 作用 |
| --- | --- |
| eval run | 按参数执行一次批量运行 |
| eval pull | 拉取案例定义到本地缓存 |
| eval doctor | 检查本机已安装的执行器与登录状态 |
| eval login | 绑定本机到账号 |

执行流程。解析参数并从服务端拉取案例定义与期望版本；为每个案例与模型的组合创建独立的临时工作目录；通过对应的适配器拉起子进程，流式转发日志；收集产物、解析用量、计算成本；上传产物与元数据，写入结果记录。

中断与恢复。任一任务失败不阻断整批。单例失败记为失败状态并保留日志，其余继续。整批中断后重新执行时，已完成的结果不重跑。

## 6 关键流程

主流程覆盖了从案例筛选到素材导出的完整闭环，异常分支则定义了失败时的边界行为。

### 6.1 主流程

第一步，跑测试的同学在案例库中筛选，勾选若干案例。第二步，进入发起页，确认模型与参数。第三步，复制命令行，在本地终端执行。第四步，本地执行器并发跑完，产物与元数据回传。第五步，页面收到完成事件，运行记录状态变为已完成。第六步，写文章的同学打开运行结果，浏览矩阵，点开需要的案例看对比。第七步，标记判定、写备注，导出到飞书。

### 6.2 异常分支

| 场景 | 处理 |
| --- | --- |
| 某模型调用失败 | 该格标记为失败，保留错误信息，不影响其他格 |
| 产物上传中断 | 本地保留临时目录，重试时续传 |
| 超时 | 标记为超时，保留已产生的部分产物 |
| 案例版本在运行期间被修改 | 本次运行仍使用下单时锁定的版本，新版本从下次运行生效 |

## 7 数据模型

数据模型的核心要求是可追溯：任何一个结果都必须能回答它是用哪个版本的案例、哪个版本的模型、在什么环境下跑出来的。

### 7.1 案例

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | string | 稳定标识，创建后不变 |
| version | int | 每次修改递增 |
| prompt | text | 提示词原文 |
| effect_asset | file | 效果预览图 |
| scene | enum | 六个场景之一 |
| capabilities | array | 能力维度，至少一个 |
| artifact_type | enum | 网页、视频、图片、文案 |
| constraints | text | 约束条件，进入运行提示但不进入导出 |
| created_by | string | 创建人 |

### 7.2 运行

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | string | 运行标识 |
| case_versions | array | 案例 id 与版本的快照 |
| models | array | 模型标识、版本、参数 |
| concurrency | int | 并发数 |
| timeout_s | int | 单例超时 |
| status | enum | 排队、运行中、完成、部分失败 |
| started_at | datetime | 开始时间 |
| finished_at | datetime | 结束时间 |
| operator | string | 发起人 |

### 7.3 结果

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| run_id | string | 所属运行 |
| case_id 与 case_version | string 与 int | 案例与版本 |
| model_id 与 model_version | string | 模型与版本 |
| status | enum | 成功、失败、超时 |
| duration_ms | int | 耗时 |
| tokens | object | 输入、输出、缓存 |
| cost | decimal | 成本 |
| artifacts | array | 产物列表 |
| verdict | enum | 可用、待定、不能用 |
| note | text | 备注 |
| env_fingerprint | object | 本机环境指纹 |

环境指纹记录 Python、Node、Blender 等关键依赖的版本，用于事后排查同一案例在不同机器上结果不一致的问题。

### 7.4 版本锁定原则

运行记录中锁定的是案例版本与模型版本的组合，任何一方变更都不影响历史记录。这条原则是整套数据可信度的基础，必须在第一版就实现，不能后补。

## 8 技术方案

技术方案围绕一个判断展开：执行必须发生在模型与工具所在的机器上，因此系统的主体是调度与归档，而不是算力。

### 8.1 总体架构

系统分为三层。网站端负责案例库、运行看板、结果矩阵与导出，只做数据的存储与展示，不执行任务。本地执行器接收运行参数，拉起执行器进程，收集产物并回传。适配器层把不同执行器的调用方式、日志格式与用量口径统一成一套接口。网站端与本地执行器之间只传递运行标识与结果，不传递执行逻辑。

### 8.2 适配器契约

interface HarnessAdapter { id: string; version: string; resources: { cpu?: number; mem?: string; gpu?: string; exclusive?: string[] }; probe(): Promise<{ installed: boolean; version?: string; authed?: boolean }>; build(task: Task): { cmd: string; args: string[]; env: Env; cwd: string; pty?: boolean }; parse(chunk: string): Event[]; collect(cwd: string, globs: string[]): Artifact[]; usage(): Usage;}

三个要点。第一，探测方法用于在界面上只展示本机已安装且已登录的执行器，避免选完跑二十分钟才报命令不存在。第二，资源画像不是互斥锁，只用于判断本机能否再起一个任务。第三，用量归一化负责把各家不同的统计口径统一，缺失的字段标记为未知，不填零。适配器需覆盖三种形态：子进程命令行、SDK 直调、以及 MCP 或本地 HTTP 服务。

### 8.3 工作目录隔离

每次运行必须使用独立的工作目录，路径形如 runs/<run_id>/<case_id>/<model_id>/。这不是可选项。共用目录会导致两次运行写同一路径，后完成的覆盖先完成的，结果是产物归属错乱且不可恢复。相比之下，耗时受并发影响只是数据质量问题，产物覆盖是数据丢失问题。

### 8.4 并发处理

采用记账而非互斥。并发数作为配置项下发，默认 2；并发数与机器负载写入运行记录；仅对真正独占的资源加锁，包括固定端口、GPU 显存、单实例许可的桌面软件；纯 CPU 渲染不加锁。如果后续需要横向比较耗时，必须保证对比的几次运行并发度一致，否则耗时字段不参与比较。

### 8.5 飞书集成

采用导出到指定文件夹而非关联某个文档，理由有三：固定文档在多人与多次导出时会互相覆盖；文档权限一旦变更，整个功能失效；追加写入需要解析已有文档结构，实现复杂度远高于新建。

技术路径为：通过企业自建应用获取凭据，申请文档与云空间权限；在目标文件夹下创建文档；图片与 GIF 先上传素材库取得文件令牌，再插入图片块；对比表格以表格块写入。权限申请与审核是主要工期风险，应在开发前启动。

### 8.6 产物处理

| 类型 | 处理 |
| --- | --- |
| 图片 | 生成缩略图，保留原图 |
| 视频 | 抽取首帧作缩略图，转码为统一编码，转 GIF 走异步任务 |
| 网页 | 无头浏览器截图，同时保留原始 HTML |
| 文案 | 保留纯文本，按段落切分 |

视频与 GIF 的生成必须走异步队列，不得阻塞上传流程。

### 8.7 存储

产物存对象存储，按运行、案例、模型三级目录。设置生命周期策略：原始视频保留 90 天，缩略图与 GIF 长期保留。这项策略应当在第一版就配置，否则半年后存储成本会失控。

## 9 非功能需求

| 类别 | 要求 |
| --- | --- |
| 安全 | 网页产物视为不可信代码，预览必须置于独立源的 iframe 沙箱，禁止同源加载 |
| 权限 | 内部账号体系，所有成员可读写案例，删除需二次确认并保留历史版本 |
| 性能 | 运行结果列表首屏加载不超过 2 秒；矩阵视图 30 格以内不做虚拟滚动 |
| 可用性 | 单次运行的失败不影响其他运行；服务重启后运行状态可从数据库恢复 |
| 可观测 | 每次运行保留完整日志，便于排查失败原因 |
| 成本 | 单次批量运行的成本在发起页预估并显示 |

## 10 分期计划

总体工作量估计为 11 到 13 人周，两人协作约 6 到 7 周。分期按依赖关系而非功能多少划分，P0 结束即可验证整条链路是否成立。

| 阶段 | 范围 | 预估 | 交付标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 打通链路 | 案例库（含三维度）、命令行工具、两个适配器、结果矩阵、详情对比 | 5 周 | 能完整跑通一次批量运行并在网页看到结果 |
| P1 补齐协作 | 发起页参数、判定与备注、运行历史、案例新建表单 | 3 周 | 团队其他成员可以独立使用 |
| P2 打通导出 | 视频转 GIF 与多段剪辑、飞书文档导出 | 3 到 4 周 | 从结果到飞书文档无需人工搬运 |

P2 中的飞书权限申请需在 P0 阶段并行启动，否则会成为关键路径上的阻塞项。

## 11 风险与应对

下列风险按发生概率与影响程度排序，其中适配器长尾与飞书权限是最可能拖慢进度的两项。

| 风险 | 影响 | 概率 | 应对 |
| --- | --- | --- | --- |
| 适配器长尾消耗 | 每接一个新执行器需 2 到 5 天，拖慢整体进度 | 高 | 首版只接团队最常用的两个，其余按需排期 |
| 执行器安装摩擦 | 非工程背景的同学不会用终端，退回截图老办法 | 中 | 首版提供一键复制命令；若反馈不佳，再补托盘程序 |
| 飞书权限审批超期 | P2 无法按期交付 | 中 | 提前申请；备选方案为导出 Markdown 与图片包 |
| 结果判定主观化 | 判定标准因人而异，积累后不可用 | 中 | 判定只保留三档，配合一句话备注，不做数值评分 |
| 案例质量下滑 | 案例堆积但无人维护，检索价值下降 | 中 | 案例需 PR 评审；每季度清理从未被运行的案例 |

## 12 待决问题

以下四项在评审时需要明确，否则会阻塞 P1 的实施细节。

| 编号 | 问题 | 影响 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q1 | 效果预览图的来源是人工上传还是从历史结果中挑选 | 影响案例编辑器的实现 | 两者都支持，以人工上传为主 |
| Q2 | 运行结果默认进入最近一次，还是先给运行列表 | 影响导航层级 | 默认最近一次，列表作为次级入口 |
| Q3 | 是否需要按模型聚合的视图 | 影响矩阵视图的扩展性 | 待 P1 结束后根据实际使用情况决定 |
| Q4 | 导出目标是新建文档还是追加到周报文档 | 影响飞书集成的实现方式 | 先做新建文档，追加作为后续需求 |

## 13 与 v1.0 的主要差异

本次修订不是渐进调整，而是在定位层面重做，因此差异集中在取舍而非细节。

| 维度 | v1.0 | v2.0 |
| --- | --- | --- |
| 定位 | 模型能力评测平台 | 内容生产的结果回流工具 |
| 判定 | 判定器注册表、正确率、加权评分 | 三档人工判定加一句话备注 |
| 执行 | 常驻本地服务 | 命令行工具按需执行 |
| 导出 | 未定义 | 飞书文档，视频转 GIF |
| 分类 | 单一标签 | 场景、能力维度、产物类型三维正交 |
| 工作量 | 约 20 人周 | 约 11 到 13 人周 |